密集架采购（包1、包5）项目管理合同

委托人：山西省档案馆

监理（咨询）人：

日期：2023年  月

第一部分 项目管理合同书

委 托 人：山西省档案馆（12140000012150460L）

监 理 人（咨询人） ：

合同名称：密集架采购（包1、包5）项目管理服务

依据国家有关法律、法规，山西省档案馆（以下简称委托人），委托                 （以下简称监理人、咨询人）提供密集架采购（包1、包5）项目管理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：密集架采购（包1、包5）项目管理

2. 服务地点：太原市南内环东街81号

3. 服务时间：同主项目周期

二、 服务内容：

根据工作进度，对不同阶段的现场施工情况和实施成果进行审核，依照前阶段所确定的设计方案和施工图，参照国家和山西省颁布的各项相关法律、法规、规章、规范提出具体的审核意见与建议，使其达到相应的设计要求和标准，确保最终施工质量。须对可能发生的各种设计变更进行处理和应对，高效、经济地维护采购方的合法利益，确保最终的施工结果符合预定目标。

1. 项目进度计划和统筹协调管理

项目总控制计划和管理实施方案的制定，设计、密集架和除尘净化设备制作监造、安装调试与施工监理、试运行和竣工验收等各阶段的统筹和协调，以及各阶段的成本、合同、质量、风险（含安全）、进度、信息等统筹计划和协调管理。

2. 深化设计管理

施工方案深化设计、施工图设计等进度及设计成果进行控制及审查，审查建设单位的设计进度计划及设计成果文件,督促建设单位落实进度计划及设计方案；审核各阶段设计成果文件，确保文件的完备性与规范性。

3. 投资造价管理

对项目进行预、结算审核工作；

变更及签证的评估、确认和审核；

项目合同费用的支付管理；

4. 密集架和除尘净化设备监造

审查密集架和除尘净化设备制作单位报送的制作生产计划和工艺方案,督促检查制作单位按照批准的计划和方案实施情况;

审核密集架和除尘净化设备制作单位的实际生产能力和质量保证体系,检查实际执行情况;

审查密集架和除尘净化设备制作的检验计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准及检验手段；检查检验计划的执行情况,抽查检验结果;

对密集架和除尘净化设备制作过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，并提出意见；

审查密集架和除尘净化设备制作的原材料、外购配套件、元器件、标准件的质量证明文件及检验报告，检查密集架和除尘净化设备制作单位对外购器件、外协作加工件和材料的质量验收;

密集架和除尘净化设备制作过程中的进度、质量的检查与控制；

参加密集架和除尘净化设备整体性能测试的验收；

密集架和除尘净化设备运到现场后，组织建设单位和建筑安装单位（需要时）按合同规定开箱清点、检查、验收、移交；

密集架和除尘净化设备项目合同文件及技术资料的管理。

通过项目监造、视频等各种技术手段提高监理质量。

5.	电力线路监理

审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划，并监督设施；

检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况；

检查设计修改或设计变更申请，提出监理意见；

检查各分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量，做好验收签证工作。

检查线路布局符合美观要求。

6. 安装调试与施工监理

审批建设单位现场施工的时间进度计划;批准建设单位现场开工时间;

审查施工组织设计及施工方案，配合建设单位优化方案；

审查建设单位的工程质量、安全管理体系，并督促建设单位健全质量、安全管理体系，审查管理人员的上岗资格；

根据总进度计划要求和现场施工的实际情况,调整时间计划;当实际进度落后于计划进度时,要求建设单位采取相应的赶工措施;

督促建设单位按规定做好各项批文的报审、报批工作；

督促建设单位按规定对材料、设备抽样送检,并按规定提交各种强制性检测项目的检测报告；

协调生产、安装单位之间工作界面,确保工作无遗漏、无重复；组织协调解决与建筑交叉部分的施工方案；

检查督促建设单位的现场施工安装方案的执行情况；

检查建设单位安全生产制度执行情况，对发现的问题及时要求相关单位整改；

按照旁站方案，对影响质量的薄弱环节、关键部位和有安全隐患的施工过程实行旁站；

按时参加隐蔽工程验收，签署质量验收文件；审核建设单位的工程量；

组织分部分项工程验收和工程的预验收，签署验收文件；

参加建设单位组织的单位工程竣工验收，签署验收意见；

整理归档施工安装、验收过程中的各种技术资料文件。

7. 施工期间安全监理

监理人员必须重视安全监理，总监指派有经验的监理工程师专门负责安全监理工作；

检查施工单位对防火、防盗和资料保管的安全措施，做到对机械电器设备有专人进行使用、保管和维护；

现场安全每日进行检查，发现安全隐患令其迅速整改后方可继续施工，如发现安全事故按有关规定处理。

8.项目预验收、试运行、竣工验收管理服务

1）项目预验收服务内容：编制项目预验收方案，建设单位完成全部项目安装、联合调试和自检查合格后，向业主和监理公司提出预验收申请。预验收由监理公司组织，业主、监理公司、建设单位联合进行。预验收审查主要对密集架或设备是否能正常运转；密集架或设备的各项性能指标是否达到要求；密集架或设备的最终实际完成功能是否达到深化设计的要求；密集架或设备的安全性是否达到要求；密集架或设备的结构强度、疲劳强度；密集架或设备是否能正常运行。

2）项目试运行控制：项目通过预验收后，需经过一点时间的试运行，现场督促建设单位开动密集架和除尘净化设备进行运行拷机，发现问题督促建设单位处理并查找原因，从源头杜决密集架和除尘净化设备运行故障的发生。

3）项目竣工验收：项目通过预验收，并经过规定的试运行时间考核后，按照项目合同的要求进行竣工验收。竣工验收一般分两个步骤进行；一是由建设单位先行自验、自验；二是正式竣工验收，即由业主组织、专家、监理单位、建设单位共同参加验收。验收内容主要是现场检查验收和资料检查验收，现场检查主要是对项目运行正常和安全情况的检查，资料检查主要是资料是否齐全、完整、达到档案馆的要求。

9.保修期监理工作内容

对故障作出准确、及时的评判，督促承建商迅速对故障进行处理；

对故障出现频率高的提出合理的改进建议；

审核施工单位制订完善的保修及售后服务规定。

三、保密要求

1. 双方基于本项目或为实现本项目目的而向对方提供的所有图纸、技术规范、技术文件、手册、文件、数据和软件中的版权及所有权均属委托人所有，监理（咨询）人应仅为实现本合同目的而使用。未经委托人书面许可，不得用于为实现本合同目的以外的用途。

2. 监理（咨询）人承诺对履行本合同所形成的设计布展成果及其他任何成果（包括但不限于音像资料、电脑软件等）负有保密义务。除非是为了履行其在本合同中规定的义务，监理（咨询）人在未取得甲方书面同意的情况下，不得将其从委托人所获得的任何技术或商业信息（合称“信息”），包括但不限于设计布展成果、甲方所提供的文件、图纸、技术规范、技术文件、手册、资料、数据、本合同、软件及其中所涵盖的文字、图形、标识、数字等内容向任何第三方披露、出售。

3. 本保密条款所规定的保密义务自监理（咨询）人接触上述保密内容或本合同签订之日起生效，永久对各方具有约束力，不论本合同是否变更、提前解除或终止。因监理（咨询）人及其合作伙伴泄密而给委托人造成了损失，无论是故意或过失，由监理（咨询）人承担相应的法律责任和民事赔偿责任。

四、合同金额

1. 合同金额       元。本合同为固定总价合同，合同金额包括完成项目监理、预结算审核等工作所需全部费用，超出合同金额部分委托人不予支付。

2. 委托人收到正式发票后，按专用合同条款约定的方式、时间支付款项。

三、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书一式  陆  份，具有同等法律效力，由双方各执叁份。

委托人：山西省档案馆                监理人（咨询人）：

法定代表人：                         法定代表人：

签订时间：         年      月      日

第二部分 监理依据及双方权利义务

# 词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

# 九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

# 监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

# 委托人的权利

- 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

# 监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

# 一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

# 委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再 作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

# 监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

# 第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

第三部分 造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条  委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造与经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。

第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其 他

第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

第四部分 专用条款

# 监理服务酬金

第一条 服务酬金支付方法：

# 支付时间和方式为：

# 合同签订项目管理人员进驻后支付合同金额的50%；

# 完成项目监理、结算审核等全部工作后支付合同金额的50％。

# 委托人付款前，监理（咨询人）应先提供符合委托人财务要求的正式发票

# 违约责任

第二条 监理（咨询）人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：总数不超过合同金额的3%。

# 争议的解决

第三条 争议调解、仲裁机构：

因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与监理（咨询人）之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向委托人所在地人民法院诉讼。